| Phase | Période | Rendu |
| --- | --- | --- |
| Imprégnation des concepts et lectures des documents | 14 Mars – 27 Mars |  |
| Analyse | 28 Mars – 10 Avril | Documents de spécifications fonctionnels et non fonctionnels et scénarios de tests |
| Conception | 11 Avril – 30 Avril | Documents de spécifications techniques |
| Implémentation et Tests | 1 Mai – 15 Juin | Code source de l'application courante et résultats de tests |
| Tests Charge | 15 Juin – 18 Juin | Résultats de tests |
| Déploiement | 19 Juin – 25 Juin | Application |
| Formation des utilisateurs | 26 Juin – 8 Juillet | Guides utilisateurs, planning de formation |
| Travail supplémentaire (développement de modules supplémentaires) | 8 Juillet – Aout | Tous les éléments précédents mais relatifs aux modules développés |